"Energoprojekt Niskogradnja" na gradilištu pančevačke pruge angažovaće 200 zaposlenih i 120 mašina mehanizacije, intenziviranje radova sredinom aprila

Sreda, 16. april 2014. -"Energoprojekt Niskogradnja", kompanija koja će u okviru modernizacije i elektrifikacije drugog železničkog koloseka na deonici Pančevački most – Pančevo Glavna, izvoditi zemljane radove, izgradnju zgrada i malih inženjerskih objekata, u naredne tri godine na gradilištu pančevačke pruge angažovaće oko 200 zaposlenih i oko 120 jedinica građevinske i auto mehanizacije.U posao će biti uključene i sve organizacione jedinice ove kompanije, uključujući i proizvodnju i preradu inertnih materijala, kao i fabriku betona. Učešćem u ovom projektu, kompanija "Energoprojekt Niskogradnja" kvalifikuje se da konkuriše i na drugim međunarodnim tenderima koje organizuje ruska kompanija "RŽD Internešnl" - zajednička je ocena "Energoprojekt Niskogradnje" i kompanije Ruskih državnih železnica "RŽD Internešnl", koja je zadužena za realizaciju ruskog kredita od 800 miliona dolara za modernizaciju srpskih železnica. Modernizacija pančevačke pruge jedan je od pet projekata modernizacije srpskih železnica, koji se finansira iz ruskog državnog kredita. Nakon završenih tenderskih procedura, sredinom marta "RŽD Internešnl" i "Energoprojekt Niskogradnja" potpisali su podizvođački ugovor vredan 16 miliona dolara, a Rusi su ovoj beogradskoj kompaniji prošle nedelje uplatiti i avans u iznosu od 10 odsto vrednosti ugovora. -Odmah po potpisivanju ugovora „Energoprojekt Niskogradnja“ je već sredinom marta počeo sa radovima na pripremi trase, uključujući i geodetsko obeležavanje terena. Dinamika radova se poštuje, a sredinom aprila biće intenzivirane aktivnosti na samom gradilištu pančevačke pruge. Zahvaljujući činjenici da su "Železnice Srbije" kao investitor projekta i "RŽD Internešn" kao generalni izvođač radova blagovremeno realizovali sve predugovorne obaveze i dale saglasnost za idejni projekat, izradile i dale saglasnost za Glavni projekat, obavile eksproprijaciju zemljišta i dobile građevinsku dozvolu, stekli su se uslovi za potpisivanje podizvođačkog ugovora sa "Energoprojekt Niskogradnjom" - rečeno je Medija centru "Železnica Srbije" u ruskoj kompaniji "RŽD Internešnl".